2024 年四川省职业院校技能大赛高职组

建筑装饰数字化施工赛项样题

2024 年四川省职业院校技能大赛高职组

建筑装饰数字化施工赛项样题

# 模块三任务书

建筑装饰数字化施工竞赛样题

竞 赛 须 知

1.模块三竞赛时间4个小时。

2.竞赛任务及分值

| 序号 | 模块 | 任务 | 内容 | 竞赛时间 | 分值 | 权重 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模块三 施工项目管理 |  |  | 4小时 | 100分 | 35% |  |

3.文件夹、文件的命名和提交

(1) 文件夹命名

在电脑桌面建立一个文件夹，按照参赛选手抽取的赛位号命名，格式为“赛位号+ 模块三” 。例如：赛位号为20，文件夹名分别为“20模块三”；赛位号为02，文件夹 名分别为“02模块三”。

(2) 竞赛成果文件的命名

必须按照如下要求为竞赛成果文件正确命名，文件名中不得出现赛位号。

①文本 (.pdf格式) 文件命名

文本文件按“模块三 工程量清单”、“模块三 工料分析01”、“模块三 工料分析02”命名。

② 三维模型源文件

三维模型按“模块三 三维模型”命名。

③图片 (.pdf格式) 文件

图片按“模块三 三维交底”命名。

(3) 竞赛成果文件的提交

成果文件为*.pdf格式文件、三维模型及.pdf格式文件，分别上传至系统指定位置。

4.警示

(1) 本次竞赛所有任务由参赛队成员协作共同完成。

(2) 竞赛成果文件名称不符合要求的，竞赛成果按“0分”处置。文件中出现“姓  名、校名、赛位号”或做任何表明身份标记的，均不给予评分，成绩按照“0分”处 理。

(3) 提前完成竞赛任务不加分。

(4) 为减少 因突发情况造成的损失，选手应在竞赛过程中注意手动保存竞赛成果文 件，也可自行设置软件自动保存的时间。

（5）遇到意外情况，应及时向裁判报告，听从裁判安排，不要自行处理。经现场技术 支 持及裁判人员鉴定，非人为原因造成的电脑及软件死机，根据情况由裁判长确定加时的时 间 ，所加时间从选手提出报告起开始计时。

（6）赛场提供的所有纸质材料不得带出赛场，离开赛场时不要关闭电脑。

（7）竞赛结束，按要求将竞赛成果文件上传至系统，核对无误后，签字 (签赛 位号) 确认。

建筑装饰数字化施工竞赛样题

模块三任务书

模块三 施工项目管理 项目名称：餐饮空间装修工程

一、任务一 工程量清单编制

1、竞赛内容

参赛选手根据给定的建筑装饰施工图，编制包间、会议室、棋牌室空间装饰装修工程分部分项工程量清单。

2、编制依据

( 1 )《建筑工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；

( 2 )《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013；

( 3 ) 竞赛任务书；

( 4 )选手绘制的模块二的施工图纸。

3、竞赛方式

(1) 三名选手分工合作完成；

(2) 三名选手自由分配空间 (或部位) 进行清单编制；

(3) 三名选手可以分工完成任务，也可以由一名选手独立完成任务。

4、提交的竞赛成果要求

编制完成后，导出pdf 格式成果文件，命名为：“任务一工程量清单编制”。

5、编制要求

( 1 ) 楼地面部分：《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》中楼地面工程相关内 容。过门石、踢脚线等单独列项；楼地面的装饰线条在地面部分中单独列项。

( 2 ) 墙柱面部分：《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》中墙柱面工程相 关内容。墙柱面软 (硬) 包、壁纸、乳胶漆、装饰线条在墙柱面部分中单独列项。

( 3)天棚部分：《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》中天棚工程相关内容； 窗帘盒、风 口、暗藏灯带单独列项；天棚的装饰线条在天棚部分中单独列项。

( 4 ) 门窗部分:  《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》中门窗工程相关内

容，门锁单独列项。

( 5 ) 其他部分: 固定家具、栏杆扶手等。

6、编制要求

(1) 项目按照《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》要求完成项目编码、特 征描述、计量单位、工程量的计算。

(2) 除有特殊要求，每个项目工作内容均包括完成该项目的全部工作内容。

(3) 项目名称要按照三维信息模型中查询的信息，完整填写材料名称和编号。

7、说明

( 1 ) 清单编制包含下列内容

①包间、会议室、棋牌室的地面、天花、墙柱面；

②包间、会议室、棋牌室的门和门套、其他部分；

③包间、会议室、棋牌室的固定家具。

( 2 )  清单编制不包含下列内容

①所有建筑设备安装部分不计算 (如水电管线、灯具、排气扇、空调等等)；

②外墙窗不计算。

③建筑墙体不计算；

④窗帘、活动家具部分不计算；

⑤措施项目不计算；

⑥墙体、门窗拆除不计算。

( 3 ) 其他说明

① 筒灯开孔单独列项，计入天棚部分；

② 门、门套：室内木门、门套及门套贴脸均为成品采购，现场安装；

③ 钢骨架列入到相应项目中，不单独计算；

④ 天棚乳胶漆列入到相应项目中，不单独计算；

⑤ 木质构件喷刷防火涂料列入到相应项目中，不单独计算；

⑥ 防水单独计算，保护层单独计算；

⑦ 幕墙不计算，幕墙层间和房间之间的封堵不计算；

⑧ 会议室G立面背景墙算量按墙面装饰板列项；

⑨ 室内栏杆不计算；

⑩ 计算结果精确到小数点后2位。

二、任务二 工料分析

1、包间电视背景墙墙体为砌块墙，墙面选用20mm厚大理石饰面，采用干挂工艺，石材规格如施工图所示，如果竖向龙骨选用80*50*3mm矩形镀锌钢管，横龙骨选用L50*5镀锌角钢，选用不锈钢挂件，后置埋件选用200*200*12mm镀锌钢板，连接件选用L70*50*5mm镀锌钢角码。所有部件均在工厂加工，竖龙骨和横龙骨均在现场用螺栓连接安装 (通过 L50*5*40mm镀锌角码)，现场螺栓连接。根据模块二施工图深化设计，完成钢骨架、角钢立面排布图，编写主要材料用量分析表。

表1 电视背景墙干挂石材主要材料用量分析表

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矩形镀锌钢管 | 80*50*3mm | 米 |  |
| 2 | 镀锌角钢 | L50*5 | 米 |  |
| 3 | 挂件 |  | 个 |  |

2、会议室的天花吊顶选用U50主龙骨和C50 副龙骨，长3000mm，基层选用1200*3000*9.5mm单层纸面石膏板，龙骨和配件详见下图。请计算会议室天花吊顶主要材料用量（详见表1 会议室天花吊顶主要材料用量分析表）。

表1  会议室天花吊顶主要材料用量分析表

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻钢主龙骨 | U50 | 根 |  |
| 2 | 轻钢副龙骨 | C50 | 根 |  |
| 3 | 吊件 | 50 | 个 |  |
| 4 | 挂件 | 50 | 个 |  |
| 5 | 挂插件 | 50 | 个 |  |
| 6 | 纸面石膏板 | 1200*3000*9.5 | 张 |  |

三、任务三 三维交底 建筑装饰施工图深化设计中，包间节点详图02较为复杂，为了更好的向施工人员交底，请根据提供的施工图节点剖切位置，利用三维建模软件，绘制该节点的三维模型，并选择便于施工人员理解和观察的角度，导出图片。 四、任务四 施工组织与管理 详见任务四 施工组织与管理 附件 附件一 建筑装饰施工图 附件二 工料分析图纸 附件三 三维节点建模图纸